# Plano de Testes — KLaOS AI Agents

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 2026-04-22 |
| Responsável QA | Davi Felix |
| Autor do plano | Matheus Macedo |
| Produto | KLaOS AI Agents (módulo do KLaOS Platform) |
| Ambiente principal | Dev (app-dev.klaos.ai) + Prod (app.klaos.ai) |
| Workspace de referência | Mais Saúde 24h (agente "Lara"), GMB (agentes Klaus/Iris/Klaus Ross), E-Cassini |

## 1. Escopo

### 1.1 Incluído

- Criação, configuração e publicação de agentes de IA.

- Templates pré-built (Klaus, Iris, Lara, Cassini).

- Knowledge Base (RAG).

- Playground de teste.

- Handoff bot → humano (regras, triggers).

- TTS (voz), multimodal (imagem, áudio).

- Integração com CRM e Frontdesk.

- Métricas, logs, ambientes.

### 1.2 Fora de escopo

- Backend LLM, escolha de modelo a nível técnico (dev).

- Frontdesk (plano dedicado).

- CRM (plano dedicado).

- Jornadas end-to-end (plano Integração).

### 1.3 Estado atual

AI Agents: ~80% implementado. Algumas áreas parciais (handoff, ambientes dev/prod separados, multimodal áudio STT). Marcadas com 🟡 ao longo.

## 2. Perspectivas de teste

| Perspectiva | Uso típico | Features principais |
| --- | --- | --- |
| Admin KLaOS | Cria e configura agentes pro workspace | Criação, config, prompt, tools, knowledge base, publishing |
| Operador (usa agente em produção) | Monitora conversas do bot, intervém quando preciso | Métricas, logs, handoff |
| Cliente final (usuário do bot) | Conversa com Lara/Klaus via WhatsApp/Web | Experiência do chat, qualidade de resposta |
| Super Admin KLaOS | Mantém templates globais, audita | Templates pré-built, analytics cross-workspace |

### 2.1 Credenciais

Mesma lógica (emails próprios do Davi não cadastrados no KLaOS). O QA vai:

- Criar agentes de teste no workspace Mais Saúde dev (com prefixo "QA" no nome pra não confundir)

- Usar WhatsApp próprio como "cliente final" pra conversar com os agentes

### 2.2 Dados seed

- Pelo menos 1 agente do template Klaus configurado

- 1 Knowledge Base com 3-5 documentos (PDF, docx)

- 1 inbox Frontdesk com bot vinculado (pra testar publishing)

- Credenciais OpenAI/Anthropic válidas em dev (Matheus fornece)

### 2.3 Ferramentas

- Browser Chrome/Edge

- WhatsApp pessoal (pra testar respostas do bot real)

- Microfone + fone (pra testar TTS e áudio)

- Gravação de tela

## 3. Formato dos TCs

Mesmo padrão (User Story + ACs + TC table + detalhes dos Críticos).

## 4. Critérios de saída

Mesmos (100% Crítica Pass, etc).

## 5. Features

### 5.1 Feature: Criação de agente (wizard)

#### 5.1.1 User Story

Como admin, quero criar um novo agente de IA com um wizard passo a passo (template → nome → prompt → tools → revisão), para colocar um bot operando sem precisar entender LLM a fundo.

#### 5.1.2 Critérios de Aceitação

- AC-1.1: Agentes → Novo Agente abre wizard de 5 passos.

- AC-1.2: Passo 1 — escolher template (Klaus/Iris/Lara/Cassini/Blank).

- AC-1.3: Passo 2 — nome + descrição + slug (auto-gerado mas editável).

- AC-1.4: Passo 3 — prompt (simples: perguntas guiadas / avançado: texto livre).

- AC-1.5: Passo 4 — tools (marcar quais integrações o agente pode usar: CRM, WhatsApp, etc.).

- AC-1.6: Passo 5 — revisão + botão criar.

- AC-1.7: Após criar, redireciona pra detalhe do agente em modo "Rascunho" (não ativo).

- AC-1.8: Validação em cada passo (campos obrigatórios, nomes únicos).

#### 5.1.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-501 | Wizard completo com template Klaus | Crítica | UI |
| TC-502 | Nome duplicado bloqueia | Alta | UI |
| TC-503 | Slug auto-gerado normalizando acento/espaço | Alta | UI |
| TC-504 | Navegar wizard pra frente e trás preserva dados | Alta | UI |
| TC-505 | Prompt modo avançado aceita texto longo | Média | UI |
| TC-506 | Agente criado fica em Rascunho | Alta | Funcional |

##### TC-501 — Wizard completo com template Klaus

Passos:

- Login admin Mais Saúde

- Agentes → Novo Agente

- Escolher template "Klaus"

- Nome "QA Klaus Teste", descrição livre

- Prompt: manter o do template, modo simples

- Tools: marcar "CRM Query" e "WhatsApp Templates"

- Revisar e criar

Resultado esperado: agente criado, redireciona pra detalhe; status "Rascunho"; prompt do template Klaus carregado; 2 tools ativas.

### 5.2 Feature: Configuração do agente (prompt, modelo, tools)

#### 5.2.1 User Story

Como admin, quero ajustar configurações do agente após criação (prompt, modelo LLM, tools, temperatura), para refinar comportamento sem recriar.

#### 5.2.2 Critérios de Aceitação

- AC-2.1: Tela de detalhe do agente tem abas: Geral, Prompt, Tools, Knowledge, Testes, Publicação, Métricas.

- AC-2.2: Editar prompt e salvar aplica na próxima execução.

- AC-2.3: Seletor de modelo: GPT-4o, Claude Opus, Claude Sonnet, etc. (lista configurada).

- AC-2.4: Slider de temperatura (0-1).

- AC-2.5: Enable/disable tool individual com toggle.

- AC-2.6: Histórico de alterações ao prompt (versionamento básico).

#### 5.2.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-510 | Editar prompt e testar aplica | Crítica | Funcional |
| TC-511 | Trocar modelo GPT-4o → Claude Opus | Alta | Integração |
| TC-512 | Ajustar temperatura reflete no playground | Alta | Funcional |
| TC-513 | Disable tool "CRM Query" — agente não usa | Alta | Funcional |
| TC-514 | Versionamento mostra mudanças de prompt | Média | UI |

### 5.3 Feature: Knowledge Base (RAG)

#### 5.3.1 User Story

Como admin, quero subir documentos (PDFs, docx, txt) pra o agente consultar ao responder, para ele ter conhecimento específico do meu negócio sem precisar treinar modelo.

#### 5.3.2 Critérios de Aceitação

- AC-3.1: Aba Knowledge permite upload drag-drop de múltiplos arquivos.

- AC-3.2: Formatos suportados: PDF, DOCX, TXT, MD. (Confirmar outros)

- AC-3.3: Após upload, status: Processando → Indexado / Erro.

- AC-3.4: Lista de documentos com nome, tamanho, data, status.

- AC-3.5: Deletar documento remove do índice (não volta nas buscas RAG).

- AC-3.6: Teste no playground: pergunta sobre conteúdo do documento retorna resposta baseada nele.

#### 5.3.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-520 | Upload PDF 10 páginas — processa e indexa | Crítica | Integração |
| TC-521 | Upload arquivo não suportado (.exe) rejeita | Alta | UI |
| TC-522 | Pergunta sobre conteúdo no playground retorna RAG | Crítica | Funcional |
| TC-523 | Deletar doc — pergunta não retorna mais | Alta | Integração |
| TC-524 | Upload de 10 arquivos simultâneos | Alta | UI |
| TC-525 | Doc com erro de parsing — status Erro claro | Média | UI |

### 5.4 Feature: Playground de teste

#### 5.4.1 User Story

Como admin/dev, quero conversar com o agente diretamente na UI do KLaOS (sem publicar) pra testar respostas, para iterar rápido antes de jogar em produção.

#### 5.4.2 Critérios de Aceitação

- AC-4.1: Aba Testes abre chat simulado.

- AC-4.2: Escolher canal simulado (WhatsApp, WebWidget) muda formatação.

- AC-4.3: Resposta chega em <30s (p95).

- AC-4.4: Mostra tool calls executadas e resultado (debug view).

- AC-4.5: Resetar conversa limpa contexto.

- AC-4.6: Idioma detectado automaticamente conforme a mensagem do teste.

#### 5.4.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-530 | Conversa de 3 turnos com contexto | Crítica | Funcional |
| TC-531 | Tool call visível no debug | Alta | UI |
| TC-532 | Resetar limpa histórico | Alta | UI |
| TC-533 | Pergunta em inglês respondida em inglês | Alta | Funcional |
| TC-534 | Timeout de resposta > 60s mostra erro | Média | Resiliência |

### 5.5 Feature: Templates pré-built (Klaus, Iris, Lara, Cassini)

#### 5.5.1 User Story

Como admin, quero partir de um template pré-configurado com perfil pronto (ex: Klaus = vendas GMB, Lara = cobrança Mais Saúde), para não começar do zero.

#### 5.5.2 Critérios de Aceitação

- AC-5.1: Biblioteca de templates acessível no passo 1 do wizard.

- AC-5.2: Cada template tem descrição, caso de uso, preview do prompt.

- AC-5.3: Criar a partir de template copia prompt + tools sugeridas.

- AC-5.4: Templates são versionados — atualização do template não quebra agentes já criados.

#### 5.5.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-540 | Listar todos templates com preview | Alta | UI |
| TC-541 | Criar a partir de Lara copia config | Alta | UI |
| TC-542 | Editar agente criado de template — não afeta template | Alta | Funcional |

### 5.6 Feature: Handoff (bot → humano) 🟡

Estado: implementado parcialmente. Critério de trigger existe, mas ação final (mudar status pending → open no Frontdesk e atribuir team) ainda não está funcionando em prod (incidente identificado em 2026-04: Mais Saúde com 15 conversas presas em pending).

#### 5.6.1 User Story

Como admin, quero configurar quando o bot deve transbordar pra humano (intenção "falar com atendente", N turnos sem fechar, frustração detectada), para não deixar cliente preso com bot e garantir experiência.

#### 5.6.2 Critérios de Aceitação

- AC-6.1: Aba Handoff permite configurar triggers: palavras-chave, N turnos, confidence score, frustration keywords.

- AC-6.2: Ação: atribuir team X, mudar status pra open, postar nota privada.

- AC-6.3: Ao disparar, agente para de responder naquela conversa.

- AC-6.4: Humano atribuído recebe notificação (via Frontdesk).

- AC-6.5: 🟡 Validar que a integração com Frontdesk dispara os 2 PATCH (toggle_status + assignments). Se não dispara, é bug Crítico.

#### 5.6.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-550 | Configurar handoff por palavra-chave "humano" | Alta | UI |
| TC-551 | Cliente manda "quero humano" — bot silencia | Crítica | Integração |
| TC-552 | Frontdesk recebe status=open + assignee | Crítica | Integração |
| TC-553 | Agente humano é notificado (sininho) | Crítica | Integração |
| TC-554 | Handoff por N=3 turnos sem fechar | Alta | Funcional |
| TC-555 | Nota privada criada explicando motivo | Média | UI |

### 5.7 Feature: TTS (Text-to-Speech / Voice)

#### 5.7.1 User Story

Como admin, quero configurar o agente pra responder com áudio TTS (voz sintetizada), para clientes WhatsApp que preferem áudio e melhorar experiência.

#### 5.7.2 Critérios de Aceitação

- AC-7.1: Aba Voz permite escolher provider (OpenAI, ElevenLabs, etc.), voz específica, velocidade.

- AC-7.2: Preview do áudio na UI antes de salvar.

- AC-7.3: No playground, agente responde com áudio se configurado.

- AC-7.4: Em WhatsApp real, áudio chega como mensagem de voz (não anexo).

- AC-7.5: Fix 131053 (áudio Opus) aplicado — áudio é entregue sem erro Meta.

#### 5.7.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-560 | Escolher voz ElevenLabs + preview | Alta | Integração |
| TC-561 | Playground retorna áudio | Alta | Funcional |
| TC-562 | WhatsApp real recebe áudio playable | Crítica | Integração |
| TC-563 | Texto longo gera áudio sem truncar | Média | Funcional |
| TC-564 | Alterar velocidade reflete no preview | Baixa | UI |

### 5.8 Feature: Multimodal (imagem, áudio)

#### 5.8.1 User Story

Como cliente final, quero mandar imagem ou áudio pro bot (ex: foto do boleto, áudio descrevendo problema), para o bot entender e responder adequadamente.

#### 5.8.2 Critérios de Aceitação

- AC-8.1: Agente recebe imagem e consegue descrever/agir sobre ela (modelos com vision).

- AC-8.2: 🟡 Agente recebe áudio e transcreve via STT — validar se tá funcionando (estado 70%).

- AC-8.3: Resposta do bot pode incluir áudio via TTS.

- AC-8.4: Formatos suportados: JPG, PNG, MP3, OGG, WEBM.

#### 5.8.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-570 | Mandar foto de boleto — bot identifica | Alta | Funcional |
| TC-571 | Mandar áudio pt_BR — bot transcreve e responde | Alta | Integração |
| TC-572 | Imagem acima do limite — mensagem clara | Média | UI |
| TC-573 | Áudio ruidoso — qualidade de STT aceitável | Baixa | Funcional |

### 5.9 Feature: Integração com CRM (tool calls)

#### 5.9.1 User Story

Como cliente/SDR, quero o bot consultar dados do deal (valor, stage, próxima ação) durante a conversa, para dar respostas precisas baseadas no contexto comercial real.

#### 5.9.2 Critérios de Aceitação

- AC-9.1: Tool "Query Deal" disponível pro agente quando habilitada.

- AC-9.2: Tool "Create Deal" e "Update Deal Stage" também.

- AC-9.3: Cliente pergunta "qual o status do meu caso?" → bot consulta CRM e responde.

- AC-9.4: Permissões respeitadas — bot não acessa deals de outros workspaces.

#### 5.9.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-580 | Bot consulta deal do contato atual | Alta | Integração |
| TC-581 | Bot cria deal novo via tool call | Alta | Integração |
| TC-582 | Bot tenta acessar deal de outro workspace — bloqueado | Crítica | Segurança |
| TC-583 | Tool call falhar — bot responde com fallback humano | Média | Resiliência |

### 5.10 Feature: Métricas e Analytics

#### 5.10.1 User Story

Como admin/gestor, quero dashboard com métricas do agente (conversas, turnos médios, taxa de handoff, CSAT), para avaliar qualidade e ROI.

#### 5.10.2 Critérios de Aceitação

- AC-10.1: Aba Métricas mostra cards com: total conversas, turnos médios, taxa de handoff, tempo médio de resposta.

- AC-10.2: Gráfico temporal dos últimos 7/30 dias.

- AC-10.3: Top 5 tools mais chamadas.

- AC-10.4: Filtro por canal (WA, Web).

#### 5.10.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-590 | Dashboard carrega com dados | Alta | UI |
| TC-591 | Filtrar últimos 7 dias | Alta | UI |
| TC-592 | Zero dados mostra mensagem | Média | UI |
| TC-593 | Taxa de handoff bate com realidade | Alta | Funcional |

### 5.11 Feature: Logs de execução

#### 5.11.1 User Story

Como dev/admin, quero ver logs das execuções do agente (cada turno, cada tool call, cada erro), para debugar comportamento inesperado.

#### 5.11.2 Critérios de Aceitação

- AC-11.1: Aba Logs mostra última N execuções com timestamp, conversa, turno, tokens, tool calls.

- AC-11.2: Clicar em turno expande detalhes: prompt enviado, resposta, tool results.

- AC-11.3: Filtro por erro, por conversa, por tool.

- AC-11.4: Export CSV de logs pra auditoria.

#### 5.11.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-600 | Lista recentes com info básica | Alta | UI |
| TC-601 | Expandir turno mostra prompt completo | Alta | UI |
| TC-602 | Filtrar só erros | Alta | UI |
| TC-603 | Export CSV de 100 logs | Média | UI |

### 5.12 Feature: Ambientes (dev vs prod) 🟡

Estado: separação lógica existe, mas UI pra promover dev → prod ainda não tá completa.

#### 5.12.1 User Story

Como admin, quero testar agente em dev e promover pra prod quando aprovado, para não quebrar clientes com mudanças não testadas.

#### 5.12.2 Critérios de Aceitação

- AC-12.1: 🟡 Agente tem atributo "ambiente" (dev/prod).

- AC-12.2: 🟡 Alterações em dev não afetam prod.

- AC-12.3: 🟡 Botão "Promover pra prod" copia config.

- AC-12.4: 🟡 Rollback possível.

#### 5.12.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-610 | Editar dev não afeta prod | 🟡 Alta | Funcional |
| TC-611 | Promover dev → prod | 🟡 Alta | Funcional |
| TC-612 | Rollback volta versão anterior | 🟡 Média | Funcional |

Nota pro Davi: essa área está em construção. Se feature não estiver disponível na UI ainda, marcar TCs como "Blocked — não implementado".

### 5.13 Feature: Publicação (ativar agente em inbox Frontdesk)

#### 5.13.1 User Story

Como admin, quero ativar o agente pra começar a atender, para ele sair do estado rascunho e efetivamente responder clientes no Frontdesk.

#### 5.13.2 Critérios de Aceitação

- AC-13.1: Aba Publicação tem botão "Ativar" visível quando agente tá em Rascunho.

- AC-13.2: Ao ativar, sistema chama Frontdesk Platform API criando agent_bot com o outgoing_url correto (/webhooks/chatwoot-bot/<uuid>).

- AC-13.3: Bot aparece como opção pra vincular a uma inbox no Frontdesk (§5.25 do plano Frontdesk).

- AC-13.4: Desativar agente no KLaOS deve também remover/invalidar bot no Frontdesk.

- AC-13.5: Reativação após desativação não duplica bot no Frontdesk (idempotência).

#### 5.13.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-620 | Ativar agente — aparece no Frontdesk | Crítica | Integração |
| TC-621 | Bot recebe webhook quando vinculado | Crítica | Integração |
| TC-622 | Desativar agente — bot some/inativa | Alta | Integração |
| TC-623 | Reativar — não duplica | Alta | Integração |

Contexto pro Davi: em 2026-04 teve incidente onde reprovisionChatwootBot deletava e recriava bots, causando ID desalinhado entre KLaOS e Frontdesk (bots "fantasmas" id=79, 80 referenciados pelo KLaOS mas inexistentes no Chatwoot). Corrigido com dedup por outgoing_url. Esse TC valida a correção.

### 5.14 Feature: Detecção automática de idioma

#### 5.14.1 User Story

Como cliente final, quero mandar mensagem em português ou inglês e o bot responder no mesmo idioma, para experiência natural sem configuração manual.

#### 5.14.2 Critérios de Aceitação

- AC-14.1: Agente detecta idioma da mensagem do cliente (pt, en, es principal).

- AC-14.2: Responde no idioma detectado.

- AC-14.3: Troca de idioma no meio da conversa é acompanhada.

- AC-14.4: Override manual via config do agente (força pt_BR mesmo que cliente escreva em en).

#### 5.14.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-630 | Cliente em pt — resposta pt | Crítica | Funcional |
| TC-631 | Cliente em en — resposta en | Crítica | Funcional |
| TC-632 | Troca pt→en mid-conversa | Alta | Funcional |
| TC-633 | Override força pt | Média | Funcional |

Contexto: em 2026-04 Klaus (agente GMB) respondia em pt mesmo pra mensagens em en — problema de prompt no KLaOS, não Frontdesk. Esse TC valida.

### 5.15 Feature: Frontdesk Bridge (provisionamento e webhook)

Ver também §5.25, §5.26 do plano Frontdesk. Aqui foca na perspectiva do admin dentro do KLaOS.

#### 5.15.1 User Story

Como admin KLaOS, quero que ao criar um agente no KLaOS ele automaticamente vire disponível no Frontdesk pra meu admin do workspace escolher, para eliminar coordenação manual entre os 2 sistemas.

#### 5.15.2 Critérios de Aceitação

- AC-15.1: Criar agentinstance → chamada automática pra Platform API do Frontdesk cria `agentbot`.

- AC-15.2: Nome segue convenção <display_name> | <slug> quando necessário pra unicidade.

- AC-15.3: outgoing_url único por agent_instance garantindo roteamento correto.

- AC-15.4: access_token do bot é sincronizado com o KLaOS pra poder postar respostas (fix de 2026-04-21).

- AC-15.5: Alteração de nome no KLaOS reflete no Frontdesk via call de update.

#### 5.15.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-640 | Criar agente — bot aparece no Frontdesk em <30s | Crítica | Integração |
| TC-641 | Agente KLaOS responde usando access_token correto | Crítica | Integração |
| TC-642 | Rename KLaOS reflete no Frontdesk | Alta | Integração |
| TC-643 | Deletar KLaOS remove bot Frontdesk | Alta | Integração |

Contexto pro QA: TC-641 testa o fix do bug de 2026-04-21. Antes, quando KLaOS trocava frontdesk_chatwoot_bot_id mas não o access_token, as respostas do Klaus Ross saíam como se fossem do Klaus (sender_id errado). QA deve confirmar que a mensagem postada pelo bot aparece atribuída ao bot correto no Frontdesk.

## 6. Anexos

### Anexo A — Template dos agentes pré-built

(lista detalhada dos prompts padrão de Klaus, Iris, Lara, Cassini — pedir pro product)

### Anexo B — Sign-off

| Papel | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead | Davi Felix |  |  |
| Product | Matheus Macedo |  |  |
| AI Lead |  |  |  |