# Plano de Testes — KLaOS CRM

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 2026-04-22 |
| Responsável QA | Davi Felix |
| Autor do plano | Matheus Macedo |
| Produto | KLaOS CRM (módulo do KLaOS Platform) |
| Ambiente principal | Dev (app-dev.klaos.ai) + Prod (app.klaos.ai) |
| Repositório | matheusmmacedo/klaos — branch dev |
| Workspace de referência | Mais Saúde 24h |

## 1. Escopo

### 1.1 Incluído

- Módulo CRM do KLaOS: pipelines, deals, leads, contatos, empresas, tarefas, email, campos custom, tags, scoring, agendamento, permissões, notificações, analytics.

- UI de admin (configuração) e UI de usuário operacional (SDR/Closer/Gestor).

- Integração com Frontdesk via CRM Bridge (push de deal data pra conversas).

### 1.2 Fora de escopo

- Frontdesk (plano dedicado).

- AI Agents (plano dedicado).

- Lógica LLM e tool calls (plano AI Agents).

- Jornadas end-to-end cruzando 3 engines (plano de Integração).

### 1.3 Estado atual (spot-check)

- CRM: ~85% implementado. Algumas features secundárias em parcial. Marcadas ao longo do doc com 🟡.

## 2. Perspectivas de teste

Davi testa CRM cobrindo 4 perspectivas:

| Perspectiva | Uso típico | Features principais |
| --- | --- | --- |
| SDR / pré-vendedor | Trabalha leads entrando, qualifica, passa pra closer | Inbox de leads, scoring, conversão em deal, agendamento |
| Closer / vendedor | Fecha deals que SDR passou, gerencia pipeline | Kanban, detalhes do deal, tarefas, email, follow-up |
| Gestor / admin do workspace | Configura pipelines, permissões, relatórios | Pipeline setup, custom fields, tags, permissions, analytics |
| Super Admin KLaOS | Backoffice, suporte, auditoria | Acesso cross-workspace, logs, investigação |

### 2.1 Credenciais e acessos

Mesma lógica do plano Frontdesk: Davi usa emails próprios dele ainda não cadastrados no KLaOS pra simular SDR/closer/admin novos conforme TCs.

| Papel | Como obter |
| --- | --- |
| Super Admin | Matheus fornece |
| Admin do workspace Mais Saúde | matheus@matheus.pro.br ou conta de teste KLaOS com role admin |
| SDR de teste | Criar user no workspace com role "SDR" (ou equivalente) |
| Closer de teste | Idem mas role "Closer" |

### 2.2 Dados seed

- Pelo menos 1 pipeline com 4-5 stages (ex: Novo → Qualificado → Proposta → Fechado)

- 5+ leads em estados variados

- 5+ deals em stages diferentes

- 3+ contatos com atributos completos

- 1 workflow de scoring ativo

### 2.3 Ferramentas

- Browser Chrome/Edge + DevTools básico

- Gravação de tela pra bugs

- Email de teste (pra receber convites, reset)

- Acesso Google Calendar (pra testar integração de agendamento)

### 2.4 Fora do escopo do Davi

Consultas SQL ao Supabase, inspeção de código, leitura de logs. Se um bug exigir isso, QA abre ticket com evidências visuais e escala pra dev.

## 3. Formato dos Test Cases e prioridades

(Mesmo formato do plano Frontdesk — ver §3 daquele doc. Prioridades: Crítica / Alta / Média / Baixa.)

## 4. Critérios de saída

- 100% TCs Críticos com Pass

- ≥95% TCs Alta executados, ≥90% Pass

- ≥80% TCs Média executados

- Sign-off QA + Product

## 5. Features

### 5.1 Feature: Criação e gestão de Pipelines

#### 5.1.1 User Story

Como admin do workspace, quero criar pipelines com stages customizados (ex: GTM 90D, Cobrança, Consultoria), para espelhar meu processo comercial real e organizar os deals em etapas.

#### 5.1.2 Critérios de Aceitação

- AC-1.1: CRM → Configurações → Pipelines → Novo permite nome, descrição, stages (adicionar múltiplos), cor por stage.

- AC-1.2: Stages são ordenáveis via drag-drop.

- AC-1.3: Stages podem ser deletados se estiverem vazios; se tiver deals, sistema avisa e pede migração.

- AC-1.4: Editar pipeline em uso não quebra deals existentes.

- AC-1.5: Pode haver múltiplos pipelines simultâneos no mesmo workspace.

- AC-1.6: Pipeline default é escolhível.

#### 5.1.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-301 | Criar pipeline com 4 stages | Crítica | UI |
| TC-302 | Reordenar stages via drag-drop | Alta | UI |
| TC-303 | Deletar stage vazio | Alta | UI |
| TC-304 | Deletar stage com deals exige migração | Alta | UI |
| TC-305 | Editar nome/cor de stage reflete em todos deals | Média | UI |
| TC-306 | Múltiplos pipelines coexistem | Média | UI |
| TC-307 | Definir pipeline default | Baixa | UI |

##### TC-301 — Criar pipeline com 4 stages

Prioridade: Crítica | Tipo: UI

Passos:

- Login como admin Mais Saúde

- CRM → Configurações → Pipelines → Novo Pipeline

- Nome: "QA Teste Pipeline"

- Adicionar stages: "Novo lead" (azul), "Contato feito" (amarelo), "Proposta" (laranja), "Fechado" (verde)

- Salvar

Resultado esperado: pipeline aparece na lista; acessível no Kanban do CRM; 4 colunas visíveis com as cores certas; dá pra criar deal que vai pro primeiro stage.

### 5.2 Feature: Kanban de Deals (drag-drop)

#### 5.2.1 User Story

Como closer, quero ver meus deals em visualização kanban e arrastar entre stages, para ter panorama visual do pipeline e avançar deals rapidamente.

#### 5.2.2 Critérios de Aceitação

- AC-2.1: Menu CRM → Deals abre Kanban com stages do pipeline ativo.

- AC-2.2: Cada card mostra: nome do deal, valor, contato, dono, data de fechamento prevista.

- AC-2.3: Drag-drop de card entre colunas grava o novo stage imediatamente.

- AC-2.4: Filtros: por dono, por valor, por data, por tags.

- AC-2.5: Seletor de pipeline no topo.

- AC-2.6: Contador de deals e valor total por coluna.

#### 5.2.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-310 | Drag-drop move deal entre stages | Crítica | UI |
| TC-311 | Filtro por dono mostra só os meus | Alta | UI |
| TC-312 | Valor total da coluna soma corretamente | Alta | UI |
| TC-313 | Seletor troca pipeline, kanban re-renderiza | Alta | UI |
| TC-314 | Card mostra informações essenciais | Média | UI |
| TC-315 | Kanban vazio mostra mensagem amigável | Baixa | UI |

### 5.3 Feature: Detalhes do Deal

#### 5.3.1 User Story

Como closer, quero abrir um deal e ver/editar todos os detalhes (valor, próximos passos, tarefas, email, contato, empresa, histórico), para ter contexto completo numa tela só.

#### 5.3.2 Critérios de Aceitação

- AC-3.1: Clicar num card abre tela de detalhes (ou sidebar).

- AC-3.2: Campos editáveis inline: valor, data esperada, stage, owner, tags.

- AC-3.3: Associação com contato e empresa com busca rápida.

- AC-3.4: Timeline de atividades (quem fez o quê, quando): mudanças de stage, emails enviados, tarefas criadas.

- AC-3.5: Adicionar tarefa/nota/email direto do deal.

- AC-3.6: Campos customizados definidos pelo admin aparecem aqui.

#### 5.3.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-320 | Abrir deal e ver todas as abas | Crítica | UI |
| TC-321 | Editar valor inline — persiste | Alta | UI |
| TC-322 | Adicionar contato associado | Alta | UI |
| TC-323 | Timeline mostra mudança de stage | Alta | UI |
| TC-324 | Adicionar tarefa vinculada | Alta | UI |
| TC-325 | Campos customizados renderizam e salvam | Alta | UI |
| TC-326 | Histórico não some após reload | Média | UI |

### 5.4 Feature: Inbox de Leads

#### 5.4.1 User Story

Como SDR, quero uma inbox de leads que entraram (formulário do site, WA, import, etc.) pra qualificar e converter em deal, para não perder oportunidade e ter fluxo organizado.

#### 5.4.2 Critérios de Aceitação

- AC-4.1: Menu CRM → Leads mostra lista com status: Novo, Qualificado, Desqualificado, Convertido.

- AC-4.2: Score do lead visível (0-100 ou classificação frio/quente).

- AC-4.3: Abrir lead mostra origem, dados de contato, mensagens iniciais (se veio de conversa Frontdesk).

- AC-4.4: Ação "Qualificar" → cria deal associado + muda status.

- AC-4.5: Ação "Desqualificar" → registra motivo + marca status.

- AC-4.6: Filtros por origem, score, data.

#### 5.4.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-330 | Inbox de leads carrega com lista | Alta | UI |
| TC-331 | Qualificar lead cria deal | Crítica | Integração |
| TC-332 | Desqualificar com motivo registra | Alta | UI |
| TC-333 | Filtrar por score > 70 | Média | UI |
| TC-334 | Lead vindo do Frontdesk tem conversa linkada | Alta | Integração |

### 5.5 Feature: Gestão de Contatos

#### 5.5.1 User Story

Como usuário CRM, quero gerenciar contatos (criar, editar, mergear, importar), para ter base única de pessoas com as quais nos relacionamos.

#### 5.5.2 Critérios de Aceitação

- AC-5.1: CRM → Contatos mostra lista paginada com busca.

- AC-5.2: "Novo contato" — nome, email, telefone, empresa, tags, campos custom.

- AC-5.3: Merge de 2 contatos duplicados combina atributos sem perder dados.

- AC-5.4: Import CSV com mapeamento de colunas.

- AC-5.5: Perfil do contato mostra deals associados, conversas do Frontdesk, atividades.

#### 5.5.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-340 | Criar contato com campos completos | Alta | UI |
| TC-341 | Merge de duplicatas | Média | UI |
| TC-342 | Import CSV de 100 contatos | Alta | Integração |
| TC-343 | Perfil mostra deals + conversas Frontdesk | Crítica | Integração |

### 5.6 Feature: Empresas (Companies)

#### 5.6.1 User Story

Como usuário CRM, quero cadastrar empresas e associar contatos/deals a elas, para ter visão B2B e agregar histórico por organização.

#### 5.6.2 Critérios de Aceitação

- AC-6.1: CRM → Empresas — CRUD com CNPJ, razão social, contatos associados.

- AC-6.2: 🟡 CNPJ lookup automático (consulta Receita Federal) — validar se tá funcionando.

- AC-6.3: Associar contato e deal a empresa.

- AC-6.4: Timeline de interações por empresa.

#### 5.6.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-350 | Criar empresa manualmente | Alta | UI |
| TC-351 | Lookup por CNPJ preenche dados | Média | Integração |
| TC-352 | Associar contato a empresa | Alta | UI |
| TC-353 | Deal aparece na timeline da empresa | Alta | UI |

### 5.7 Feature: Tarefas (Tasks)

#### 5.7.1 User Story

Como SDR/closer, quero criar tarefas com prazo e prioridade vinculadas a deal/lead/contato, para não esquecer de follow-up.

#### 5.7.2 Critérios de Aceitação

- AC-7.1: Criar tarefa com título, descrição, prazo, prioridade, atribuído a, vinculada a deal/lead/contato.

- AC-7.2: Lista de tarefas (minhas, do time, atrasadas, futuras).

- AC-7.3: Marcar como concluída.

- AC-7.4: Notificação de tarefa próxima do prazo.

#### 5.7.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-360 | Criar tarefa vinculada a deal | Alta | UI |
| TC-361 | Lista "minhas tarefas atrasadas" | Alta | UI |
| TC-362 | Marcar como concluída | Alta | UI |
| TC-363 | Notificação quando prazo se aproxima | Média | Integração |

### 5.8 Feature: Integração de Email

#### 5.8.1 User Story

Como closer, quero conectar minha caixa Gmail/Outlook ao KLaOS pra enviar e receber emails direto do deal, para centralizar comunicação sem alt-tab constante.

#### 5.8.2 Critérios de Aceitação

- AC-8.1: Configurações → Email → Conectar Gmail (OAuth).

- AC-8.2: Após conectar, emails recebidos associados a contatos/deals aparecem no timeline.

- AC-8.3: Compor email direto do deal (pré-preenche destinatário com contato).

- AC-8.4: 🟡 Threading de respostas no mesmo deal — validar se agrupa.

- AC-8.5: Disconnect / re-auth funciona.

#### 5.8.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-370 | Conectar Gmail via OAuth | Alta | Integração |
| TC-371 | Email recebido aparece no timeline do deal | Alta | Integração |
| TC-372 | Compor e enviar direto do deal | Alta | UI |
| TC-373 | Threading de respostas | Média | Integração |
| TC-374 | Disconnect limpa sem residual | Média | UI |

### 5.9 Feature: Campos Customizados

#### 5.9.1 User Story

Como admin, quero definir campos extras em Deal/Contact/Company (ex: "Fonte do lead", "CPF"), para capturar metadados específicos do meu negócio.

#### 5.9.2 Critérios de Aceitação

- AC-9.1: CRUD de custom fields com tipos: texto, número, data, select, checkbox, link.

- AC-9.2: Campos renderizam nas telas de detalhe do objeto.

- AC-9.3: Editar nome do campo preserva valores existentes.

- AC-9.4: Deletar campo com valores em uso: avisa e migra/remove.

#### 5.9.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-380 | Criar campo "CPF" tipo texto no contato | Alta | UI |
| TC-381 | Campo aparece no detalhe do contato | Alta | UI |
| TC-382 | Campo select com 3 options | Alta | UI |
| TC-383 | Deletar campo em uso — confirmação | Média | UI |

### 5.10 Feature: Tags

#### 5.10.1 User Story

Como usuário CRM, quero taguear deals/contatos com labels coloridos, para filtrar e categorizar por contexto (ex: "prioridade-alta", "cliente-premium").

#### 5.10.2 Critérios de Aceitação

- AC-10.1: CRUD de tags com nome + cor.

- AC-10.2: Aplicar múltiplas tags num deal.

- AC-10.3: Autocomplete ao digitar.

- AC-10.4: Filtrar Kanban/lista por tag.

#### 5.10.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-390 | Criar tag "prioridade-alta" cor vermelha | Alta | UI |
| TC-391 | Aplicar em deal + autocomplete | Alta | UI |
| TC-392 | Filtrar Kanban por tag | Alta | UI |
| TC-393 | Rastreamento de uso (quantos deals usam) | Baixa | UI |

### 5.11 Feature: Lead Scoring

#### 5.11.1 User Story

Como admin, quero configurar regras de pontuação pra leads (ex: +20 se vem de site, +30 se email corporativo, etc.), para priorizar atendimento.

#### 5.11.2 Critérios de Aceitação

- AC-11.1: CRM → Configurações → Scoring permite adicionar regras com condições e pesos.

- AC-11.2: Score do lead é recalculado automaticamente quando dado relevante muda.

- AC-11.3: Thresholds classificam: frio (<30), morno (30-70), quente (>70).

- AC-11.4: 🟡 ML/score dinâmico — ainda não implementado (base manual).

#### 5.11.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-400 | Criar regra "+20 se origem=site" | Alta | UI |
| TC-401 | Lead novo bate regra e score aumenta | Alta | Funcional |
| TC-402 | Mudança de atributo recalcula score | Alta | Funcional |
| TC-403 | Classificação frio/morno/quente correta | Média | UI |

### 5.12 Feature: Agendamento (Closer + Google Calendar)

#### 5.12.1 User Story

Como SDR, quero agendar reunião do lead com um closer usando link de agendamento, para automatizar marcação e bloquear agenda do closer.

#### 5.12.2 Critérios de Aceitação

- AC-12.1: Gerar link de agendamento do closer com horários disponíveis.

- AC-12.2: Cliente escolhe horário → reunião criada no Google Calendar do closer.

- AC-12.3: Deal recebe atributos scheduled_at e closer_assigned.

- AC-12.4: Dispara push pro Frontdesk via CRM Bridge (se conversa linkada existe).

- AC-12.5: Cancelamento reflete em ambos lados.

#### 5.12.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-410 | Gerar link de agendamento | Alta | UI |
| TC-411 | Agendar cria evento no Google Calendar | Crítica | Integração |
| TC-412 | Deal recebe scheduledat + closerassigned | Crítica | Integração |
| TC-413 | Frontdesk recebe dados via CRM Bridge | Alta | Integração |
| TC-414 | Cancelar remove do calendar | Alta | Integração |

### 5.13 Feature: Permissões

#### 5.13.1 User Story

Como admin, quero controlar quem vê/edita o quê (dono vs. time vs. admin), para garantir privacidade e segurança das informações.

#### 5.13.2 Critérios de Aceitação

- AC-13.1: Roles: admin, manager, closer, SDR (ou equivalentes no KLaOS).

- AC-13.2: Dono de deal vê sempre; outros veem se políticas permitirem.

- AC-13.3: Admin vê tudo do workspace.

- AC-13.4: SDR sem role de closer não consegue fechar deal.

#### 5.13.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-420 | Role closer não vê deals de outro closer | Crítica | Segurança |
| TC-421 | Admin vê todos | Alta | Segurança |
| TC-422 | SDR tenta fechar deal → bloqueado | Alta | Segurança |
| TC-423 | Mudar dono atualiza permissões | Média | Funcional |

### 5.14 Feature: Notificações

#### 5.14.1 User Story

Como usuário CRM, quero ser notificado (in-app, email) de eventos importantes (deal atualizado, tarefa próxima, lead novo), para não perder coisa crítica.

#### 5.14.2 Critérios de Aceitação

- AC-14.1: Sininho in-app com contador.

- AC-14.2: Cada usuário configura quais eventos notificar.

- AC-14.3: Email resumo diário (opcional).

- AC-14.4: Click na notificação leva pro objeto referenciado.

#### 5.14.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-430 | Sininho contador incrementa com nova notif | Alta | UI |
| TC-431 | Click leva pro deal/lead | Alta | UI |
| TC-432 | Desativar tipo de notif — não chega mais | Média | Funcional |

### 5.15 Feature: Analytics / Relatórios

#### 5.15.1 User Story

Como gestor, quero dashboard com métricas do pipeline (conversão por stage, tempo médio, valor total, taxa de ganho/perda), para acompanhar performance comercial.

#### 5.15.2 Critérios de Aceitação

- AC-15.1: CRM → Analytics mostra: funil de conversão, tempo médio por stage, valor total, win rate.

- AC-15.2: Filtros de período, pipeline, dono, time.

- AC-15.3: 🟡 Export CSV — validar se funciona.

#### 5.15.3 Test Cases

| ID | Título | Prioridade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-440 | Funil mostra conversão entre stages | Alta | UI |
| TC-441 | Filtro de período muda dados | Alta | UI |
| TC-442 | Win rate por closer | Média | UI |
| TC-443 | Export CSV | Baixa | UI |

## 6. Anexos

### Anexo A — Matriz de permissões por role

(a preencher com mapa completo quando roles forem finalizadas)

### Anexo B — Sign-off

| Papel | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead | Davi Felix |  |  |
| Product | Matheus Macedo |  |  |
| Eng Lead |  |  |  |